上 海 海 洋 大 学 文 件

沪海洋招投标〔2024〕5号

关于修订印发《上海海洋大学建设工程

采购实施细则》的通知

各学院（部）、各处室、各直属单位：

现修订印发《上海海洋大学建设工程采购实施细则》，请遵照执行。
    特此通知。

上海海洋大学

2024年9月14日

上海海洋大学建设工程采购实施细则

第一章 总则

第一条 为加强学校建设工程采购管理，维护学校合法权益，提高资金使用效益，规范建设工程全过程管理，确保工程质量，促进廉政建设，保障事业发展，根据《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《上海市建筑市场管理条例》等国家、地方招投标和政府采购有关法律法规，结合学校实际情况，制订本细则。

第二条 根据《上海海洋大学采购管理办法》，建设工程的采购适用本细则。

第三条 本细则所称建设工程，是指基本建设和修缮工程，以及与工程建设有关的货物、服务。建设工程包括对房屋建筑物及附属设施和公共设施实施的新建、改建、扩建、拆除、修缮、改造、安装、装饰装修、弱电工程和园林景观工程等；工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；工程建设有关的服务，是指为完成工程建设所需的勘察、设计、工程监理等服务。

第二章 机构与职责

第四条 工程采购工作小组（以下简称“采购小组”），设在后勤与基建管理处，后勤与基建管理处处长为组长，后勤与基建管理处为具体承办业务部门和合同管理部门。

第五条 采购小组相关职责：负责制定建设工程相关采购实施细则；负责论证和制定采购计划，并将采购需求报招标办，参与审定采购文件，并委派或推荐人员参与评标；负责合同管理工作；负责组织验收工作；负责有关材料的整理和管理工作。

第六条 后勤与基建管理处为建设工程的业务管理部门，在基本建设和修缮工作领导小组的领导下实施建设工程的全过程管理，负责根据学校建设规划提出建设方案，完成立项和报建手续；负责提供采购所需材料；负责合同的履行，合同价款的支付；负责组织固定资产移交。

第三章 采购范围及方式

第七条 基本建设采购项目符合“零星采购”数额标准的及修缮工程采购项目符合“学校采购”数额标准的，由后勤与基建管理处受理，并组织采购。达到“代理采购”数额标准以上的由招标办受理，由招标办、采购工作小组或使用部门集体决策采购组织形式、采购方式等事项，并委托代理机构组织采购。

按照《必须招标的工程项目规定》必须进行招标的项目，采用招标方式采购。

非必须招标的项目，根据相关法律法规采用竞争性磋商等非招标采购方式。

第八条 采购组织形式及限额标准按照《上海海洋大学各类采购组织形式及限额标准》执行。采购审批流程如下：

基本建设相关采购由后勤与基建管理处提出采购需求，经工程采购工作小组、财务处、招投标办公室审核，预算500万元（不含）以下经分管校领导审批，预算500万元（含）以上的经分管校领导、总会计师、校长审批后实施。

修缮工程实施代理采购的，由使用部门提出需求，经工程采购工作小组、财务处、招投标办公室审核，预算在50万元（含）以上、100万元（不含）以下的，由分管校领导审批，预算在100万元（含）以上、200万元（不含）以下的，由分管校领导、总会计师审批，预算200万元（含）以上的由分管校领导、总会计师、校长审批后实施。

修缮工程实施非代理采购的经使用部门提出申请、后勤与基建管理处审批同意后可直接从入围供应商库中选择委托施工（服务）单位。1万以下的修缮工程原则上由物业公司负责实施。确有特殊原因物业公司无法实施的，可直接从入围供应商库中选择委托施工（服务）单位。

抢修类工程经分管校领导审批通过后，可直接从入围供应商库中选择委托施工（服务）单位。

第四章 采购合同

第九条 采购小组负责合同的签订和变更管理，对合同价款、结算方法、付款方式、履约收支、单据回笼等方面进行审核，并负责组织合同谈判。

第十条 后勤与基建管理处作为建设工程的业务管理部门，负责对合同的工作内容、服务范围进行审核并监督合同的履行；负责合同定稿后组织审批流转；负责合同档案管理。

第五章 采购档案管理

第十一条 采购档案包括采购活动记录、采购预算（最高限价编制）、招标文件、投标文件、评标报告（质疑答复、投诉处理决定）、中标通知书、合同文本、验收记录及其他有关文件、资料。采购工作档案不得伪造、隐匿或销毁，保存期限按照相关档案管理规定执行。

第十二条 后勤与基建管理处负责“代理采购”档案的接收和登记。

第六章 附则

第十三条 本细则是规范学校建设工程采购的文件，实施期间如与国家、上海市地方政府及管理部门相关规定、上海海洋大学采购管理办法矛盾，应当以国家或上海市地方政府及管理部门相关规定、上海海洋大学采购管理办法为准；其它未尽事宜按照国家相关法律法规及规章、上海市地方规定执行。

第十四条 本细则由招投标办公室负责解释。

第十五条 本细则自发布之日起实施。2020年1月11日发布的《上海海洋大学基建工程采购实施细则》（沪海洋招投标〔2020〕6号）同时废止。

上海海洋大学办公室 2024年9月14日印发